Chat, este chat lo quiero ocupar porque en otro chat realizamos una arquitectura de Big Data completa; esta viene de un Examen Transversal de mi ingeniería en informática.

En otro chat dentro de esta memoria, te pedi un plan y esto me diste:

Sí. Podemos convertirlo en un proyecto de portafolio serio, con una evolución gradual para que aprendas Big Data, ingeniería de datos y nube sin intentar implementar todo al mismo tiempo.

Proyecto propuesto

Plataforma Big Data de Monitoreo Climático en Google Cloud

La idea será construir una solución que:

Consuma datos históricos y actuales desde Open-Meteo.

Procese datos Batch y Streaming.

Organice la información en capas Bronze, Silver y Gold.

Almacene resultados en BigQuery.

Aplique controles de calidad y deduplicación.

Muestre resultados en un dashboard.

Documente la arquitectura y las decisiones técnicas.

Plan general del proyecto

Fase 1. Diseño y preparación del repositorio

Primero construiremos la base profesional del proyecto.

Tareas:

Definir el alcance y los objetivos.

Crear el repositorio en GitHub.

Diseñar la estructura de carpetas.

Crear el archivo README.md.

Agregar .gitignore.

Crear .env.example.

Preparar el entorno virtual de Python.

Definir las dependencias.

Crear el diagrama inicial de arquitectura.

Resultado:

Repositorio ordenado, documentado y preparado para comenzar el desarrollo.

Fase 2. Pipeline Batch local

Construiremos primero el flujo histórico sin depender todavía de Google Cloud.

Tareas:

Consultar la API histórica de Open-Meteo.

Parametrizar ubicación, fechas y variables.

Guardar la respuesta original en Bronze.

Transformar los datos con Python y pandas.

Validar tipos, nulos, duplicados y rangos.

Guardar los datos limpios en Silver.

Crear métricas históricas en Gold.

Exportar resultados en formato Parquet.

Indicadores iniciales:

Temperatura promedio diaria.

Temperatura máxima y mínima.

Humedad promedio.

Precipitación acumulada.

Viento máximo.

Presión promedio.

Resultado:

Pipeline Batch funcional y ejecutable localmente.

Fase 3. Pipeline Streaming local

Después crearemos una simulación Streaming.

Tareas:

Consultar periódicamente la API actual.

Crear eventos JSON estructurados.

Generar un event_id.

Incorporar event_time e ingestion_time.

Simular publicación y consumo de eventos.

Detectar duplicados.

Validar datos.

Guardar eventos válidos e inválidos.

Calcular latencia.

Al principio puede utilizarse una cola local o archivos JSON. Luego se reemplazará por Pub/Sub.

Resultado:

Productor y consumidor Streaming funcionando localmente.

Fase 4. Migración a Google Cloud

Cuando ambos procesos funcionen localmente, los llevaremos a GCP.

Servicios iniciales:

Cloud Storage.

Pub/Sub.

BigQuery.

Cloud Run o Cloud Functions.

Cloud Scheduler.

Tareas:

Crear buckets Bronze, Silver, Gold y cuarentena.

Subir los datos históricos a Cloud Storage.

Crear datasets y tablas en BigQuery.

Crear topic y suscripción en Pub/Sub.

Desplegar el productor en Cloud Run o Cloud Functions.

Programar la ejecución con Cloud Scheduler.

Crear un consumidor que escriba en BigQuery.

Configurar variables de entorno y cuentas de servicio.

Resultado:

Primera versión funcional de la arquitectura en la nube.

Fase 5. Calidad, idempotencia y auditoría

Esta fase hará que el proyecto deje de parecer solamente un ejercicio académico.

Tareas:

Definir reglas de calidad.

Crear una zona de cuarentena.

Implementar deduplicación.

Utilizar claves únicas.

Crear operaciones MERGE en BigQuery.

Registrar ejecuciones.

Guardar métricas de auditoría.

Implementar reintentos.

Aplicar exponential backoff.

Incorporar una Dead Letter Queue.

Registrar logs estructurados.

Métricas operacionales:

Registros recibidos.

Registros válidos.

Registros rechazados.

Duplicados.

Reintentos.

Duración del pipeline.

Latencia Streaming.

Estado de ejecución.

Resultado:

Pipeline confiable, trazable e idempotente.

Fase 6. Optimización de BigQuery

En esta etapa se mejorará la capa analítica.

Tareas:

Crear tablas históricas y Streaming.

Implementar particionamiento por fecha.

Aplicar clustering por ubicación y fuente.

Crear tablas de staging.

Utilizar MERGE.

Crear tablas Gold.

Crear vistas analíticas.

Revisar los datos procesados por cada consulta.

Evitar consultas innecesariamente costosas.

Vistas propuestas:

Última lectura meteorológica.

Resumen diario.

Comparación actual versus histórico.

Alertas activas.

Calidad del dato.

Estado de los pipelines.

Resultado:

Data Warehouse optimizado para análisis y visualización.

Fase 7. Dashboard

Construiremos un dashboard más completo que el del laboratorio.

Página 1: estado actual

Temperatura.

Humedad.

Precipitación.

Viento.

Última actualización.

Alertas.

Página 2: análisis histórico

Serie temporal de temperatura.

Humedad mensual.

Precipitación acumulada.

Viento máximo.

Presión atmosférica.

Comparación entre periodos.

Página 3: calidad y operación

Registros procesados.

Registros rechazados.

Duplicados.

Latencia.

Estado de las ejecuciones.

Mensajes fallidos.

Resultado:

Dashboard funcional conectado a BigQuery.

Fase 8. Procesamiento distribuido

Esta etapa será más avanzada y puede desarrollarse después de tener el proyecto principal funcionando.

Tareas:

Reemplazar transformaciones pandas por PySpark.

Ejecutar el proceso con Dataproc.

Crear transformaciones reutilizables.

Procesar múltiples ciudades.

Trabajar con particiones.

Comparar rendimiento entre pandas y Spark.

Resultado:

Pipeline Batch distribuido utilizando PySpark.

Fase 9. Orquestación

Después se automatizará el proceso completo.

Alternativas:

Apache Airflow local.

Cloud Composer, si el presupuesto lo permite.

GitHub Actions para algunas tareas.

Tareas:

Crear el DAG.

Definir dependencias.

Configurar reintentos.

Registrar estados.

Ejecutar cargas por fecha.

Permitir reprocesamiento.

Automatizar pruebas.

Resultado:

Pipeline Batch programado, repetible y auditable.

Fase 10. Documentación final para portafolio

El repositorio debe demostrar no solo que el código funciona, sino que entiendes la arquitectura.

Documentación:

Problema que resuelve.

Objetivos.

Arquitectura.

Tecnologías utilizadas.

Flujo Batch.

Flujo Streaming.

Modelo de datos.

Reglas de calidad.

Instrucciones de instalación.

Instrucciones de despliegue.

Consultas SQL.

Capturas del dashboard.

Costos aproximados.

Limitaciones.

Mejoras futuras.

Aprendizajes obtenidos.

También agregaremos:

Diagrama de arquitectura.

Diagrama del flujo de datos.

GIF o capturas de ejecución.

Ejemplos de resultados.

Sección de decisiones técnicas.

Resultado:

Repositorio listo para incluir en el CV, LinkedIn y postulaciones.

Estructura inicial del repositorio

smart-city-climate-platform/

│

├── README.md

├── requirements.txt

├── .gitignore

├── .env.example

├── LICENSE

│

├── config/

│   └── config.example.yaml

│

├── src/

│   ├── batch/

│   │   ├── extract.py

│   │   ├── transform.py

│   │   ├── quality.py

│   │   └── load.py

│   │

│   ├── streaming/

│   │   ├── producer.py

│   │   ├── consumer.py

│   │   └── event_schema.py

│   │

│   └── common/

│       ├── logger.py

│       ├── settings.py

│       └── utils.py

│

├── sql/

│   ├── create_tables.sql

│   ├── merge_events.sql

│   ├── analytical_views.sql

│   └── quality_queries.sql

│

├── data/

│   ├── bronze/

│   ├── silver/

│   ├── gold/

│   └── quarantine/

│

├── airflow/

│   └── dags/

│

├── pyspark/

│   └── batch_transform.py

│

├── infrastructure/

│   ├── storage/

│   ├── pubsub/

│   ├── bigquery/

│   └── cloud_run/

│

├── tests/

│   ├── test_batch.py

│   ├── test_streaming.py

│   └── test_quality.py

│

├── dashboard/

│   └── screenshots/

│

└── docs/

├── architecture/

├── diagrams/

└── decisions/

Orden recomendado

No comenzaría directamente con Composer, Dataproc o Dataflow.

El mejor orden sería:

Repositorio y documentación inicial.

Batch local.

Streaming local.

Calidad y capas Bronze, Silver y Gold.

BigQuery.

Pub/Sub.

Cloud Run o Cloud Functions.

Dashboard.

PySpark y Dataproc.

Airflow o Composer.

Auditoría, pruebas y documentación final.

Duración aproximada

Trabajándolo con calma:

Etapa	Tiempo aproximado

Preparación	2 a 3 días

Batch local	1 semana

Streaming local	1 semana

Migración básica a GCP	1 a 2 semanas

BigQuery y dashboard	1 semana

Calidad y auditoría	1 semana

PySpark y orquestación	2 semanas

Documentación final	3 a 5 días

La primera versión útil para portafolio podría estar lista antes de implementar todas las etapas avanzadas.

Cuando abras el nuevo chat, puedes comenzar con este mensaje:

Y al final me escribiste esto:

Quiero comenzar el proyecto de portafolio “Plataforma Big Data de Monitoreo Climático en Google Cloud”. Deseo desarrollarlo por fases, comenzando por la estructura del repositorio y el pipeline Batch local. Necesito comprender qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo se conecta con la arquitectura completa.

Lo que deseo con este chat es que almacenes en la memoria este plan, yo abriré otro para que avayamos desmenuzando el proyecto parte por parte e ir realizandolo.